РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН                         ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Чистопольский муниципальный район                  Чистай муниципаль районы

Кубасское сельское поселение                                            Кубасс авыл жирлеге

422954, Чистопольский район, с.Кубассы, ул.Центральная, д.5______________

Тел/факс: 3-15-18, 3-15-78,   E-mail: Kubass.Ctp@tatar.ru        ИНН/КПП 1652011977 / 165201001

### Постановление                                                                                              Карар

### № 3                                                                               от 20 января 2016 года

Об утверждении Комплексной Программы  развития систем коммунальной инфраструктуры Кубасского сельского поселения Чистопольского  муниципального района  Республики Татарстан на

2015-2020 гг.

В соответствии с п. 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Кубасского сельского поселения Чистопольского  муниципального района Республики Татарстан,

Постановляю:

1. Утвердить Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2020 гг.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Чистопольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Кубасского

сельского поселения

Чистопольского

муниципального района                                                               С.П.Логинов

|  |  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением Исполнительного комитета Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ от «20» января 2016 года № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

# ПРОГРАММА

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Кубасского сельского поселения

Чистопольского муниципального
           района Республики Татарстан

на 2015-2020 г. г.

с.Кубассы

2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Паспорт программы | стр. 4-5 |
| --- | --- |
| Основные понятия, используемые в настоящей Программе | стр. 6-8 |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | стр.9-11 |
| Существующее положение состояния коммунальной инфраструктуры Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан и ее дальнейшее развитие | стр.11-13 |
| Основные цели и задачи Программы | стр. 14 |
| Сроки и этапы реализации Программы | стр. 14 |
| Механизмы реализации программы | стр. 14 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | стр. 15 |

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района на период 2015-2020 г.г.» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы (дата ее утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Утверждена Постановлением Главы Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района № ___ от «___»______ 2015 года. |
| Основные разработчики Программы | Исполнительный комитет Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан |
| Цели | - Обеспечение предоставления качественных коммунальных услуг - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения - - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. - – поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; - Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог. |
| Задачи | - обеспечение резерва мощностей систем водоснабжения Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района - обеспечение централизованным водоснабжением населенных пунктов, не обеспеченных централизованным водоснабжением и новых строящихся домов - обеспечение централизованным газоснабжением населенных пунктов, не обеспеченных централизованным газоснабжением и новых строящихся домов - организация вывоза ТБО по всей территории поселения - – поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог. |
| Исполнители Программы | Исполнительный комитет Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района, организации бюджетной сферы, предприятия и организации Поселения |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2015-2020 г.г. |
| Перечень программных мероприятий | - Газификация и строительство водопроводной сети по улице Набережная в д.Березовка. - Строительство сетей коммунальной инфраструктуры, в соответствии с планом жилищного строительства. - Строительство водопроводной сети по ул.Речная с. Старое Иванаево - Асфальтирование улиц: Центральная с разворотной площадкой, Камская в с.Кубассы - Щебенение улиц Озерная, Овражная, Садовая, Полевая в с.Кубассы - Щебенение улиц: Речная д.Байтеряково - Щебенение улиц: Овражная, Речная с. Старое Иванаево |
| Источники финансирования Программы с разбивкой по годам | Бюджет Российской Федерации, Бюджет Республики Татарстан, местный бюджет. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели бюджетной эффективности программы | Улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, повышение надежности водоснабжения; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта. |

Основные понятия, используемые в настоящей Программе

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

1) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; ремонт дорог внутри поселения.

2) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

3) объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

4) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

5) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чистопольского муниципального района - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

6) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

7) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

8)цены (тарифы) для потребителей - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

9) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

10) тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);

11) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

12) надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка к цене (тарифу) для потребителей);

13) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

14) тарифы и надбавки - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с Федеральным законом "Об

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 N 184-ФЗ) и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

15) мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса - периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

16) доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

17) потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме - собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

18) финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Влияние развития сети внутрипоселковых дорог

на экономику  сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети внутрипоселковых дорог. Внутрипоселковые дороги имеют ряд особенностей, а именно:

внутрипоселковые дороги представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых дорог требуют больших затрат.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Проблемы развития сети внутрипоселковых дорог

в  Кубасском сельском поселении

В настоящее время протяженность автомобильных внутрипоселковых дорог в Кубасском  сельском поселении  составляет 11,5 километра, в том числе асфальтированных дорог – 2,7 километра,  грунтовых дорог – 8,8 километра.

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутрипоселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутрипоселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги;

капитальный ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по замене  или восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселковой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых дорог в Кубасском сельском поселении  позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых дорог.

I. Существующее положение состояния коммунальной инфраструктуры, внутрипоселковых дорог Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан и ее дальнейшее развитие

1.1. Водоснабжение и водоотведение Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района

Существующее положение

Водоснабжение в Кубасском сельском поселение осуществляется из четырех  артезианских скважин.

Население в поселение пользуется водой артезианских скважин. Скважины оборудованы автоматическим управлением.

Обслуживанием водопроводных сетей занимается  ООО «Вода района».

Население,  предприятия торговли, бюджетные организации централизованной  системы канализации не имеют и пользуются надворными уборными и выгребными ямами.

Износ действующих водопроводных сетей протяженность которых составляет 7,2 км, средний износ составляет 70%. Утечки и неучтенные расходы воды в системах водоснабжения достигают примерно 20%.

Проектное предложение.

С учетом имеющихся потребителей и с учетом дальнейшего развития жилищного строительства  Кубасского сельского поселения  в д.Березовка имеется необходимость строительства централизованного водопровода с водонапорной башней для обеспечения водой подворий предоставленных пожилым людям.

Строительство водопровода в с. Старое Иванаево по ул.Речная

1. Строительство централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Необходимость в строительстве сетей водоснабжения, км | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | д.Березовка | 3 |  |
| 1 | с.Старое Иванаево | 1,5 |  |
| Итого |  | 4,5 |  |

1.2. Электроснабжение  Кубасского сельского поселения  Чистопольского муниципального района

Существующее положение

Обслуживание сетей электроснабжения района ведет филиал ОАО «Горсвет» Чистопольские электрические сети. Протяженность электрических сетей  составляет  17 км.

В настоящее время электроснабжение коммунально-бытового сектора (КБС) обеспечивают  5 однотрансформаторных подстанций, находящихся на балансе РЭС.

Электроснабжение  – выполнено воздушными линиями на опорах проводами типа СИП.

Состояние линий электропередач хорошее.

1.3. Газоснабжение Кубасского сельского поселения.

Существующее положение

Обслуживание сетей газоснабжения района ведет Чистопольская районная эксплуатационная  газовая служба. В настоящее время более 1000 хозяйств газифицированы.  Газоснабжение осуществляется природным газом.

Газ используется на отопительные нужды промышленных предприятий, для сжигания в отопительных котельных, населением села для приготовления пищи и горячей воды, для отопления одноэтажной застройки от местных источников тепла.

Проектное предложение

Предусмотреть строительство газопровода в д.Березовка

1.4 Внутрипоселковые дороги Кубасского сельского поселения

Существующее положение

В настоящее время протяженность автомобильных внутрипоселковых дорог в Кубасском  сельском поселении  составляет 11,5 километра, в том числе асфальтированных дорог – 2,7 километра,  грунтовых дорог – 8,8 километра.

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутрипоселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутрипоселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги;

капитальный ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по замене  или восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги.

Ремонт внутрипоселковых дорог перечень объектов ремонта по годам   определяется по  результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по  внутрипоселковым дорогам, требующим необходимого ремонта.

Проектное предложение

| № п/п | Населенные пункты | Необходимость в ремонте внутрипоселковых дорог, км | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д.Березовка | 0,5 |  |
| 2 | с.Старое Иванаево | 1,7 |  |
| 3 | д.Байтеряково | 1,2 |  |
| 4 | с.Кубассы | 4,1 |  |
| Итого |  | 7,5 |  |

II. Основные цели и задачи Программы

- Снижение потерь воды.

- Обеспечение централизованным водоснабжением жителей, а также населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения;

- Обеспечение централизованным газоснабжением негазифицированных населенных пунктов.

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

- – поддержание  внутрипоселковых дорог  на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

- Сохранение  протяженности соответствующих нормативным   требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа выполняется в период с 2015 по 2020 г.г

IV. Механизмы реализации программы

В соответствии с настоящей программой:

1. Исполнительный комитет Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района:

- разрабатывает и утверждает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса, на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания на их формирование и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

- подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на услуги организации коммунального комплекса;

2. Совет Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района:

- рассматривает и утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- устанавливает надбавку тарифам для потребителей.

3. Организации коммунального комплекса  Кубасского сельского поселения Чистопольского  муниципального района на основании условий технического задания, утвержденного Исполнительным комитетом сельского поселения и разработанного в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

- подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляет в Исполнительный комитет Кубасского  сельского поселения  Чистопольского муниципального района для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

- в случае необходимости устраняет выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку;

Средства, получаемые организациями коммунального комплекса на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, формируются за счет:

- платы за подключение;

-инвестиционной составляющей.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Кубасского сельского поселения Чистопольского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, развитие системы водоснабжения.

- повышение надежности водоснабжения;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в селах и создание благоприятной среды обитания в Кубасском сельском поселении.

-улучшение состояния внутрипоселковых дорог, сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта.